ІІ. ЧАСТИНА

- Звіт

- про виконання основних заходів Програми соціально – економічного розвитку селищної ради на 2022 рік

- за 11 місяців 2022 року

| № п/п | Заходи | Строк виконання | Виконавець (замовник) | Виконання основних заходів тис. грн.. |  |  |  |  |  |  |  | За рахунок підприємств в т.ч. ВУЖКГ, інших джерел та залишків спеціального фонду |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Передбачені витрати рахунок бюджету селища за 11 місяців 2022 року (тис. грн.) |  | У тому числі за рахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласного бюджету | Субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам | Бюджету селища |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загального Фонду |  | Спеціального фонду (Бюджету розвитку) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| І.Дорожнє господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 2022р. | Селищна рада | 1000,0 |  |  |  |  | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення кошторисної документації та проведення капітального ремонту автомобільних доріг з твердим покриттям. А саме: | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Утримання доріг комунальної власності. | 2022р. | Селищна рада | 1000,0 |  |  |  |  | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розроблення кошторисної документації та проведення вирівнювання проїжджої частини автомобільних доріг біло-щебеневим покриттям в смт Саврань, с. Бакша, с. Слюсарево, с. Вільшанка, с. Гетьманівка. | 2022р. | Селищна рада | 500,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Придбання щебеню |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво | 2022р. | Селищна рада | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| ІІІ. Благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 5811,0 |  |  |  |  | 3766,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заробітна плата працівників благоустрою з нарахуваннями | 2022р. | Селищна рада | 2719,0 |  |  |  |  | 2166,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нарахування на заробітну плату | 2022р. | Селищна рада | 548,740 |  |  |  |  | 548,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення | 2022р. | Селищна рада | 930,0 |  |  |  |  | 238,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Субвенція ВУЖКГ Із них: | 2022р. | Селищна рада | 428,8 |  |  |  |  | 297,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | На покриття різниці в тарифах за електроенергію | 2022р. | Селищна рада | 327,8 |  |  |  |  | 292,29 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | На придбання глибинних насосів ( 8 штук ) | 2022р. | Селищна рада | 168,0 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Утримання майна комунальної власності та наведення належного санітарного стану в сфері благоустрою. Із них: | 2022р. | Селищна рада | 1613,2 |  |  |  |  | 239,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Послуги в сфері благоустрою з утримання майна комунальної власності та наведення належного санітарного стану передбачено. | 2022р. | Селищна рада | 623,2 |  |  |  |  | 239,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Автотранспортні послуги, зачистка узбіччя доріг, завезення піску, грунту для упорядкування кладовищ на облаштування зеленої зони центральних вулиць громади (Послуги машин та екскаватора. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Послуги прибирання, розгортання снігу на вулицях в зимовий період | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Санітарне чищення території, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, в т.ч.. з прибережних річок та ставків, вивезення твердих побутових відходів, сміття, в т.ч. від населення. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Вирівнювання поверхонь дорожньої частини (Грейдерування) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури (опломбування приладів обліку електроенергії) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Упорядкування перехресть вулиць, шляхом облаштування клумб | 2022р. | Селищна рада | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Придбання матеріалів та інвентарю на благоустрій та утримання майна комунальної власності | 2022р. | Селищна рада | 990,0 |  |  |  |  | 713,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | ПММ (Дизельне пальне, Бензин) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Різного виду мастильні засоби | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Дорожнє обладнання в т.ч. дорожні знаки, урни, фарба для нанесення дорожньої розмітки, обладнання для контролю дорожнього руху | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Міські вуличні меблі (Лавки відпочинку) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вулиця штук | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вулиця штуки | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (обладнання для водопостачання) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Будівельні матеріали в т ч. Цегла, цемент, фарба | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Конструктивні матеріали (Фанера, ДВП, пресована деревина) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Арматура (запірна) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Вапняк, гіпс і крейда в т.ч. вапняний порошок | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Елементи електронних схем в т.ч. реле, вилки, кабель, розетки, подовжувач, автомати, шина електродинрейка. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Знаряддя в т.ч. лопати, штикові лопати, савкові лопати, вила, граблі, сани, ручні інструменти різні, полотно ножовочне, свердла, викрутки, сокира, інвентар. | 2020р. | Селищна рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12. | Частини до світильників та освітлювального обладнання в т.ч. лампи різні види, плафони. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13. | Аксесуари до робочого одягу в т.ч. рукавиці, перчата, захисне спорядження | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14. | Спеціальний робочий одяг в т.ч. куртки, жилетки, комбінезон | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15. | Вироби різні з канату, мотузу в т.ч. шпагат, канат, шнурі | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.16. | Товари для дому та господарства. В т.ч. мітли, щітки та інше господарче приладдя, відра, савки, кип’ятильник, клейонка. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.17. | Кріпильні деталі (шурупи, гайки, футорка, метізи, вул.врізи) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.18. | Замки, ключі, петлі в т.ч. навесні замки, в різні замки, двері, фурнітура, закльопки, шайби, прес шайба. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.19. | Косарки (Газонокосарки, бензотример) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.20. | Механічні запасні частини (до косарки) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.21. | Частини для лісогосподарської техніки в т.ч. цепки, шини, зірочки) | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.22. | Залізо, свинець, цинк, олово, мідь | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.23 | Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності в т.ч. автомобільні шини, шини до тачки і т.д. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.24. | Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів, автомобілів, трактора | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання | 2022р. | Селищна рада | 202,0 |  |  |  |  | 156,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в с. Дубинове 320 метрів. | 2022р. | Селищна рада | 45,0 |  |  |  |  | 44,973 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в Полянецьке 120 метрів. | 2022р. | Селищна рада | 11,0 |  |  |  |  | 18,135 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в смт Саврань вул… Гідності 200 метрів. | 2022р. | Селищна рада | 22,0 |  |  |  |  | 48,774 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення поточного ремонту мережі водопостачання в смт Саврань вул...Свердлова 650 метрів | 2022р. | Селищна рада | 75,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в смт Саврань – через ринок. | 2022р. | Селищна рада | 49,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в смт Саврань вул… Соборна,10 | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | 17,689 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведення поточного ремонту мережі водопостачання в смт Саврань вул… Соборна,20 | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | 26,716 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Розроблення проектно - кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів | 2022р. | Селищна рада | 5668,94 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Розроблення проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту адмінприміщення | 2022р | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Малого залу | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Туалетів | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту кочегарки Савранського ОЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Розроблення проектно - кошторисної документації та проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення вулиць. А саме: | 2022р | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вулиці с. Кам’яне, с. Бакша, с. Йосипівка, с. Дубинове | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Розроблення проектно-кошторисної документації та облаштування системи відео спостереження на території смт Саврань | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту закладів соціальної сфери | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Бакшанського ОЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Полянецького ЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту спортзалу та столової в Концебівському ЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Корегування проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту спортзалу та столової в Осичківському ЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту Савранського ОЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Замовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту Поліклініки | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Діагностика, капітальний ремонт та відновлення дебіту гідрогеологічних свердловин | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Гідрогеологічної свердловини «Пляж» | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Гідрогеологічної свердловини «Первомайська» | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Гідрогеологічної свердловини «Готельна» | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Гідрогеологічної свердловини «Стукаленка» | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Діагностика, капітальний ремонт та очистка котлів опалення закладів соціальної сфери | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Заміна вікон | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Адмінприміщення від вул.. Соборна | 2022р. | Селищна рада | 1550 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Дубинівської філії Савранського ОЗЗСО | 2022р. | Селищна рада | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 17. | Виготовлення проектно-кошторисної документації та забезпечення співфінансуванння капітального ремонту харчоблоку Савранського ОЗЗСО | 2022 р. | Селищна рада | 1200,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Капітальні інвестиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання товарів довго строкового користування | 2022р. | Селищна рада | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субвенція Савранському ВУЖКГ на придбання трактора ЮМЗ-6 | 2022р. | Селищна рада | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| IY. Житлово – комунальне господарство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання в рамках Програми реформування і розвитку системи водопостачання смт Саврань по Савранському ВУЖКГ» на 2022 рік (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення аналізу води (СЕС) | 2022р. | ВУЖКГ | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| . | Придбання глибинних насосів для поточного ремонту водонапірних башт. | 2022р. | ВУЖКГ, Селищна рада | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 3. | Продовжити роботу по реконструкції централізованих систем водопостачання, установці приладів обліку споживання води в приватному секторів | 2022р. | ВУЖКГ, Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 4. | Заміна зношених магістральних трубопроводів д-100 – 50 мм смт Саврань | 2022р. | ВУЖКГ, Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 5. | Заміна башти Рожновського «Пляж» | 2022р. | ВУЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення необхідними вузлами, запчастинами | 2022р. | ВУЖКГ | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
| 7. | Утеплення башт Рожновського | 2022р. | ВУЖКГ | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 8. | Заміна запірної арматури | 2022р. | ВУЖКГ | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 9. | Невікладна ліквідація поривів, що забезпечує найменші витрати води в системі водогону | 2022р. | ВУЖКГ | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |
| 10. | Придбання хлорного вапна | 2022р. | ВУЖКГ | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 11. | Витрати електроенергії на водопостачання | 2022р. | ВУЖКГ | 861,6 |  |  |  |  | 357,6 |  |  | 504,0 |  |  |  |
| 12. | Упорядкування санітарних зон джерел питної води | 2022р. | ВУЖКГ | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 13. | Заміна труби на башні «Яновського» | 2022р. | ВУЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт та обслуговування зварювальних робіт на баштах Рожновського | 2022р. | ВУЖКГ | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 15. | Проведення поточних ремонтів водопровідної мережі | 2022р. | ВУЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період машин, обладнання (екскаватора, самоскида, асенізаційної машини) | 2022р. | ВУЖКГ | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 17. | Встановлення лічильників холодної води. В т.ч. малозабезпеченим за рахунок селищної ради | 2022р. | ВУЖКГ, Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 18. | Субвенція на виготовлення Дозволу на спецводокористування | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 19. | На придбання та встановлення приборів обліку води (штуки) | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 20. | На виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під арт свердловини ( штук) | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Ритуальний цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення проведення ритуальних заходів та упорядкування та утримання діючого кладовища | 2022р.. | ВУЖКГ | Кошти ВУЖКГ |  |  |  |  |  |  |  | Кошти ВУЖКГ |  |  |  |
| V. Реалізація заходів Савранської селищної ради щодо соціального захисту та соціального забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки на заходи у сфері соціального захисту | 2022 р. | Селищна рада | 9949,0 |  |  |  |  | 7982,2 |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Соціальний захист населення і соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 122,0 |  |  |  |  | 51,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформлення землі та надання матеріальної допомоги учасникам АТО, оздоровлення населення, оплата послуг з поховання безхатченків | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оплата послуг з організації безоплатного поховання учасників бойових дій | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 2022р. | Селищна рада | 420,4 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Організація та забезпечення святкування Дня Перемоги | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Святкування Нового року та Різдва Христового. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Організація та забезпечення святкування річниці Дня Саврані. | 2022р. | Селищна рада |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Інші заходи та заклади молодіжної політики Молодіжний центр Нове покоління відшкодування послуг і енергоносіїв | 2022р. | Селищна рада | 58,3 |  |  |  |  | 58,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оплата послуг зв’язку пільговим категоріям | 2022р. | Селищна рада | 14,7 |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян | 2022р. | Селищна рада | 32,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Забезпечення діяльності центру надання соц. послуг | 2022р. | Селищна рада | 6795,7 |  |  |  |  | 6704,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Надання соц. Гарантій фіз. Особам, які надають соц. послуги | 2022р. | Селищна рада | 1332,8 |  |  |  |  | 1141,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2022р. | Селищна рада | 83,5 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| VI. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Відділ освіти, молоді та спорту Савранської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 95983,4 |  |  |  |  | 88888, |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 2172,1 |  |  |  |  | 1991,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Соціальний захист неповнолітніх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 13,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| VII.Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 5053,9 |  |  |  |  | 4567,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. на заходи культури | 2022р. | Селищна рада | 83,5 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | День конституції | 2022р. | Селищна рада | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення Етно-фестивалю «Квітка папороті» | 2022р. | Селищна рада | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весняні гаївки – фестиваль Саврань, | 2022р. | Селищна рада | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культурно мистецький захід (патріотичне виховання) «Покрова героїв» | 2022р. | Селищна рада | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резиденція Святого Миколая с. Осички | 2022р. | Селищна рада | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День державного прапора та День незалежності | 2022р. | Селищна рада | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День соборності | 2022р. | Селищна рада | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свято масляної | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свято трійці | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дні Європи в Україні | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свято борщу | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свято Маковія | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жіночий день 8 березня | 2022р. | Селищна рада | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | День туризму | 2022р. | Селищна рада | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відзначення ювілейних дат | 2022р. | Селищна рада | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання Біг бордів та банерів | 2022р. | Селищна рада | - |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Фізкультура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022р. | Селищна рада | 1514,4 |  |  |  |  | 1220,4 |  |  |  |  |  |  |
| IX. Земельні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення заходів із землеустрою | 2022р. | Селищна рада | 250,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| X. Розроблення схем та проектів рішень масового використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 2022р. | Селищна рада | 200,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| XI.Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022 р. | Селищна рада | 6456,5 |  |  |  |  | 5730,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комунальне некомерційне підприємство «Савранська лікарня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2022 р. | Селищна рада | 5004,2 |  |  |  |  | 4652,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.КНП « Савранський ЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2022 р. | Селищна рада | 1452,3 |  |  |  |  | 1078,3 |  |  |  |  |  |  |
| XII. Реалізація Національної програми інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки | 2022 р. | Селищна рада | 109,0 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зачистка та обваловка паспортизованого сміттєзвалища | 2022р. | Селищна рада | 220,4 |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зачистка та обваловка паспортизованого смітєзвалища | 2022р. | Селищна рада | 202,0 |  |  |  |  |  | 29,891202,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Озеленення території | 2022р. | Селищна рада | 18,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, в т.ч. придбання ПММ | 2022 р. | Селищна рада | 170,0 |  |  |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Резервний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нерозподілені видатки | 2022р. | Селищна рада | 150,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ХІV. Організація та проведення громадських робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заробітна плата з нарахуванням | 2022р. | Селищна рада | 115,9 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |

Секретар селищної ради 								                                     Світлана ГЕРАСИМІШИНА