**Додаток**

до проекту рішення Савранської

селищної ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План заходів щодо реалізації ПРОГРАМИ розвитку комунального підприємства «САВРАНЬ»**

**Савранської селищної ради Одеської області на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрямок економічної діяльності,  назва заходу | Орієнтовна вартість заходу,  тис. грн. | Рік виконання | Джерела фінансування,  тис. грн. | | | | | Виконавці | |
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | | |  | |
| Обласний бюджет | Селищний бюджет | Власні кошти підприємства |  | |
| 1 | Проведення лабораторних досліджень щодо якості питної води | 18,0 | 2025 | - | - | - | 18,0 | КП «Саврань» | |
| 2 | Придбання насосів для безперебійної подачи води споживачам | 128,0 | 2025 | - | - | 128,0 | - | Савранська селищна рада | |
| 3 | Проведення поточних ремонтів водопровідної мережі по вулицям селища Саврань | 1290,0 | 2025 | - | - | 1290,0 | - | КП «Саврань» , Савранська селищна рада | |
| 4 | Придбання екскаватора | 850,0 | 2025 | - | - | 850,0 | - | Савранська селищна рада | |
| 5 | Придбання асенізаційного автомобіля | 600,0 | 2025 | - | - | 600,0 | - | Савранська селищна рада | |
| 6 | Проведення поточного ремонту башт Рожновського | 246,0 | 2025 | - | - | 246,0 | - | КП « Саврань» | |
| 7 | Утеплення башт Рожновського на зимовий період | 6,0 | 2025 | - | - | - | 6,0 | КП « Саврань» | |
| 8 | Витрати на електроенергію для водопостачання населенню | 640,0 | 2025 | - | - | - | 640,0 | КП «Саврань» | |
| 9 | Невідкладна ліквідація поривів, що забезпечує найменші втрати води в системі водогону | 20,0 | 2025 | - | - | - | 20,0 | КП « Саврань» | |
| 10 | Придбання дезінфікуючих засобів | 7,0 | 2025 | - | - | - | 7,0 | КП « Саврань» | |
| 11 | Упорядкування санітарних зон джерел питної води | 22,0 | 2025 | - | - | - | 22,0 | КП « Саврань» | |
| 12 | Проведення поточних ремонтів водопровідної мережі | 35,0 | 2025 | - | - | - | 35,0 | КП « Саврань» | |
| 13 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період машин, обладнання (екскаватора, самоскида, асенізаційної машини) | 40,0 | 2025 | - | - | - | 40,0 | КП « Саврань» | |
| 14 | Субвенція селищної ради на відшкодування різниці в тарифах | 865,9 | 2025 | - | - | 865,9 |  | Савранська селищна рада | |
|  | **Всього за 2025 рік** | **4767,9** |  | - | - | **3979,9** | **788,0** |  | |
| 15 | Виготовлення дозволу на спецводокористування |  | 2026 | - | - | 50,0 |  | КП «Саврань» | |
| 16 | Проведення лабораторних досліджень щодо якості питної води | 18,0 | 2026 | - | - | - | 18,0 | КП «Саврань» | |
| 17 | Придбання насосів для безперебійної подачи води споживачам | 128,0 | 2026 | - | - | 80,0 | - | Савранська селищна рада | |
| 18 | Поточний ремонт водогону по вулицям селища Саврань | 1290,0 | 2026 | - | - | 1270,0 | - | КП «Саврань» , Савранська селищна рада | |
| 19 | Придбання комунальної техніки для прибирання | 450,0 | 2026 | - | - | 450,0 | - | Савранська селищна рада | |
| 20 | Проведення поточного ремонту башт Рожновського | 246,0 | 2026 | - | - | 180,0 | - | КП « Саврань» | |
| 21 | Утеплення башт Рожновського на зимовий період | 6,0 | 2026 | - | - | - | 6,0 | КП « Саврань» | |
| 22 | Витрати на електроенергію для водопостачання населенню | 640, | 2026 | - | - | - | 640,0 | КП «Саврань» | |
| 23 | Невідкладна ліквідація поривів, що забезпечує найменші втрати води в системі водогону | 20,0 | 2026 | - | - | - | 22,0 | КП « Саврань» | |
| 24 | Придбання дезінфікуючих засобів | 7,0 | 2026 | - | - | - | 7,0 | КП « Саврань» | |
| 25 | Упорядкування санітарних зон джерел питної води | 22,0 | 2026 | - | - | - | 22,0 | КП « Саврань» | |
| 26 | Проведення технічного обслуговування водопровідної мережі | 35,0 | 2026 | - | - | - | 35,0 | КП « Саврань» | |
| 27 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період машин, обладнання (екскаватора, самоскида, асенізаційної машини) | 40,0 | 2026 | - | - | - | 40,0 | КП « Саврань» | |
| 28 | Субвенція селищної ради на відшкодування різниці в тарифах | 878,0 | 2026 | - | - | 878,0 |  | Савранська селищна рада | |
|  | **Всього за 2026 рік** | **3698,0** |  | - | - | **2908,0** | **790,0** |  | |